Micro SaaS & 서브도메인 툴킷 구축 기획서

서버 비용 $0 기반의 초슬림 유틸리티 툴킷 및 모바일 앱/플랫폼 확장 전략 (v2.0)

1. 프로젝트 개요 및 핵심 방향성

본 프로젝트는 기존 인프라(Vercel, Cloudflare)를 100% 활용하여 서버 유지비 $0의 마이크로 SaaS 기반 서브도메인 유틸리티 툴킷(tool.starsign16.com)을 구축하는 것을 목표로 합니다. 일상 업무와 실생활의 사소한 수작업 불편을 해결하는 '초슬림 유틸리티'를 연속적으로 서비스하고, 모인 트래픽을 데이터 기반으로 검증하여 모바일 앱 및 통합 생산성 플랫폼으로 단계별 확장합니다.

📌 핵심 미션 & 원칙 100% Client-Side / Edge Architecture: 서버 비용 $0 유지 및 개인정보 유출 리스크 방지 Zero-Barrier UX: 회원가입 없음, 용량/페이지 제한 없음, 광고/워터마크 없는 깔끔한 UX 제공 Data-Driven Pivot: 개별 툴의 트래픽을 독립 측정하여 반응이 뜨거운 아이템만 선별적 앱 전환 Clean Monetization: 저급 디스플레이 광고 배제, 프리미엄(Freemium) 기능 / 앱스토어 결제 / 트래픽 엑시트 전략 활용

2. 인프라 및 도메인 / 애드센스 전략

2.1 인프라 아키텍처

프론트엔드 배포: Vercel (글로벌 CDN edge 배포, 자바스크립트 브라우저 연산 중심)

백엔드 & AI/OCR: Cloudflare Workers / Web Analytics (서버리스 API 및 무제한 가벼운 엣지 로직)

클라이언트 사이드 연산: 파일 변환, EPUB 생성, 다이어그램 렌더링 등을 브라우저 내부 자바스크립트로 처리하여 서버 부하 제로화

2.2 애드센스 승인 및 DNS 스위칭 파이프라인

현재 진행 중인 애드센스 심사 대기 시간을 효과적으로 활용하는 3단계 릴리즈 전략을 수립합니다.

| 단계 | 진행 내용 | 주요 작업 및 비고 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 애드센스 승인 대기 & 툴킷 로컬 개발 | 임시 메인 도메인(starsign16.com) 승인 대기 동안 Vercel 로컬/데브 환경에서 미니 툴킷 프론트엔드 UI 구축 |
| Step 2 | 메인 도메인 승인 완료 & DNS 스위칭 | 애드센스 최종 승인 즉시 메인 도메인을 메인 서비스/워드프레스에 연결하고 DNS 정식 세팅 |
| Step 3 | 서브도메인 배포 & 광고/수익화 연동 | tool.starsign16.com 정식 배포. 메인 도메인 승인 자격으로 별도 심사 없이 승인 자격 즉시 공유 및 서비스 활성화 |

3. 핵심 라인업 (유틸리티 툴킷 상세)

3.1 1초 EPUB 전자책 변환기 (EPUB Maker)

배경/기획 의도: 실무 칼럼, 요약 아티클, 촬영 문서를 모바일/전자책 리더기(크레마, 아이패드 등)에서 가독성 높게(폰트 조정, 다크모드) 읽고자 하는 니즈 해결. 기존 쉐어웨어의 용량/페이지 제한, 결제 유도 문제 완벽 해소.

주요 기능: TXT/DOCX 파일 드래그 또는 텍스트 복사-붙여넣기 ➔ 메타데이터(제목, 저자) 자동 부여 ➔ 브라우저 내 JS 인스턴트 EPUB 파일 압축 생성.

기술 사양: JSZip / epubgen 브라우저 라이브러리 활용 (100% 클라이언트 연산, 서버 처리 $0).

3.2 영수증 / 표 OCR 엑셀 변환기 (Receipt/Table OCR to Excel)

배경/기획 의도: OCR 인식률 한계를 인정하고 UX로 극복하는 전략. 스캔 후 엑셀을 즉시 다운받는 구조가 아닌 '1차 자동 추출 + 2차 듀얼 수정 뷰어' 제공.

주요 기능: 이미지 업로드 ➔ Cloudflare Workers OCR API ➔ 화면 좌측(원본 이미지) & 우측(인식된 엑셀 표 편집기) 대조 수정 ➔ .xlsx / .csv 실시간 추출.

모바일 확장성: 모바일 카메라 촬영 후 3초 만에 엑셀로 내보내는 현장 업무용 앱 전환 1순위 후보.

3.3 텍스트 기반 1초 스피드 플로우차트 / 시나리오 생성기 (Text to Flowchart)

배경/기획 의도: 기획 및 구상 단계에서 분기(Conditional branch) 시나리오 작성 시, 도형 그리기 및 선 연결에 소요되는 시간 최소화.

주요 기능: 마크다운/텍스트 형태로 [시작] -> 조건 -> [결과] 작성 시 우측에 실시간 분기 플로우차트 자동 렌더링. 긴 설명이 들어가는 '넓은 카드형 디자인' 지원. PNG/SVG 다운로드.

기술 사양: Mermaid.js 브라우저 엔진 탑재.

3.4 캘린더 퀵 등록 & 메모 공유 툴 (Fast Calendar Tasker)

배경/기획 의도: 메모 작성 중 캘린더 앱으로 화면을 전환하여 날짜/시간을 선택해야 하는 번거로움 해결.

주요 기능: 스마트폰 텍스트 복사 ➔ [공유] ➔ 우리 툴킷 연동 ➔ '내일 오후 3시' 등 자연어 날짜 파싱 ➔ 구글 캘린더(Google Calendar) 일정 원클릭 자동 등록.

3.5 AI 블로그용 요약 인포그래픽 / 차트 카드 생성기

배경/기획 의도: AI 작성 글 또는 블로그 아티클의 시각적 효과 및 SEO 가치 증대를 위한 미니 차트/인포그래픽 카드 자동 생성 도구.

4. 데이터 기반 모바일 앱 및 플랫폼 확장 전략

4.1 개별 트래픽 검증 (Traffic Tracking)

GA4 (Google Analytics 4): tool.starsign16.com/ocr-excel, /epub-maker 등 URL 경로별 사용자 수 및 [다운로드/생성] 핵심 이벤트 전환율 정밀 분석.

Cloudflare Web Analytics: 쿠키 없는 가벼운 트래픽 추적으로 서브도메인 내 인기 Top Path 랭킹 상시 모니터링.

4.2 모바일 앱 재패키징 (Mobile App Conversion)

검증된 킬러 툴 선택: 트래픽과 사용자 재방문율이 높은 상위 1~2개 툴을 모바일 전용 앱으로 출시.

크로스 플랫폼 개발: PWA(Progressive Web App) 및 React Native / WebView 래핑 기술을 적용하여 iOS/안드로이드 앱스토어 동시 릴리즈.

카메라/공유 API 극대화: 모바일 카메라 스캔 ➔ 즉시 변환, OS '공유하기' 시트 직접 연동으로 웹 대비 3배 뛰어난 UX 제공.

4.3 장기 비전: 초슬림 생산성 워크스페이스 (Mini-Notion Workspace)

개별적으로 운영되던 툴킷(메모, 캘린더, 플로우차트, OCR, EPUB)을 사용자 계정 기반의 통합 대시보드 워크스페이스로 결합합니다. 무겁고 복잡한 기존 노션(Notion)의 대안으로서, '직관적이고 빠르게 작동하는 한국형 모듈형 생산성 툴'로 진화시킵니다.

5. 비즈니스 모델 (BM) 및 트래픽 전략

사용자 경험 최우선: 저급 디스플레이 광고, 전면 팝업 배너를 일체 배제하여 높은 신뢰도 유지.

Freemium (부분 유료화): 기본 기능은 100% 무료 제공, 대량 일괄 처리/기업용 커스텀 기능에 한해 가벼운 월 구독 및 인앱 결제 적용.

Starsign16 메인 브랜드 선순환: 서브도메인 상단 [Powered by Starsign16] 배치를 통해 메인 블로그/서비스로 유기적 SEO 트래픽 유입.

트래픽 기반 M&A / Exit 옵션: 월간 활성 사용자(MAU) 자산을 확보한 후 테크 스타트업 또는 생산성 서비스 기업으로의 매각 가능성 열어둠.